PALABRAS CONECTADAS

Plan de Negocio y Monetización

Juego web diario de conexiones de palabras

https://laconexiondeldia.com

Versión 3.0 — Julio 2026

# Índice

1. Resumen Ejecutivo

2. Análisis del Mercado

3. Modelo de Negocio y Monetización

4. Estado Actual del Producto (Julio 2026)

5. Arquitectura y Stack Tecnológico

6. Estrategia de Adquisición de Tráfico

7. Proyecciones Financieras

8. Roadmap de Producto

9. KPIs y Métricas Clave

10. Estrategia de Crecimiento y Escalado

11. Análisis de Riesgos

12. Próximos Pasos

# 1. Resumen Ejecutivo

Palabras Conectadas es un juego web diario inspirado en el formato NYT Connections, desarrollado integramente en Español. Los jugadores deben encontrar 4 grupos de 4 palabras que comparten un tema común, con un nuevo desafío cada día.

El juego se encuentra desplegado en Cloudflare Pages (laconexiondeldia.com) y está construido con tecnología web moderna (Vite + React + Tailwind CSS), ofreciendo una experiencia rápida y responsive tanto en móvil como en escritorio.

Esta oportunidad de negocio se basa en el éxito de los juegos diarios de palabras: Wordle alcanzó millones de usuarios diarios y fue adquirido por The New York Times. Connections, también de NYT, genera ingresos recurrentes a través de suscripciones y publicidad.

Visión: Convertirse en el juego de palabras diario de referencia en el mundo hispanohablante.

Modelo de ingresos: Publicidad display + Patrocinios + Premium freemium.

Público objetivo: Hispanohablantes de 18-55 años, usuarios de juegos de palabras y rompecabezas diarios.

Ventaja competitiva: Primer mover en el nicho hispano del formato Connections diario, contenido original y localizado culturalmente.

Estado actual (Julio 2026): El juego se encuentra completamente funcional con tres modos de juego (Normal, Difícil y Mundial 2026), cada uno con estadísticas independientes y persistencia en localStorage. Cuenta con PWA instalable, soporte offline, sistema de desafíos entre amigos con códigos de 6 caracteres, tabla de líderes global sincronizada en la nube, archivo histórico con calendario visual, separación silábica automática, palabras señuelo que aumentan la dificultad, y más de 300 puzzles (150 normales + 150 difíciles + 25 del Mundial 2026 + 9 especiales por fecha). El sistema de compartir unifica todos los modos jugados en un solo mensaje de resultados. Se ha configurado Google Analytics 4 (G-3MTG2PS1HE) con eventos personalizados y la suscripción a notificaciones push web está operativa mediante Cloudflare KV. El proyecto cuenta con 196 tests automatizados (Vitest) y publicación automática diaria en Twitter/X (@PalabrasConctds).

# 2. Análisis del Mercado

## 2.1 Tamaño del Mercado

El mercado de juegos de palabras y puzzles diarios online ha experimentado un crecimiento masivo desde el éxito de Wordle en 2022. Se estima que:

- 450+ millones de hispanohablantes nativos en el mundo.

- El mercado global de juegos casuales móviles y web supera los $15 mil millones anuales.

- Los juegos de palabras representan aproximadamente el 12-15% de ese mercado.

- NYT registró 10.4 millones de suscriptores en 2025, con Connections como uno de sus juegos más populares.

## 2.2 Competencia

### Directos

- NYT Connections (inglés) - el original, solo en inglés.

- LA PALABRA DEL DÍA - Wordle en español.

- Wordle en español (versiones no oficiales).

- Clones de Connections en inglés (ConnectionsUnlimited, etc.).

### Indirectos

- Wordscapes, 7 Little Words, Crucigramas online.

- Juegos de NYT en general.

## 2.3 Oportunidad

No existe actualmente un Connections diario en español consolidado. Esta es la principal oportunidad: ser el primero en capturar ese nicho con contenido de calidad, localizado y con una experiencia de usuario pulida.

Además, el mercado hispanohablante está desatendido en juegos de palabras premium. La mayoría de los juegos disponibles son traducciones automáticas o clones sin personalización cultural.

Diferenciación clave frente a potencial competencia:

- Tres modos de juego distintos (Normal, Difícil, Mundial) en un solo sitio.

- Variantes regionales de palabras adaptadas a España, México, Argentina y Colombia.

- Sistema de desafíos entre amigos con comparativa de resultados.

- Tabla de líderes global con rankings múltiples (mejor tiempo, racha, victorias).

- Contenido estacional: puzzles del Mundial 2026 durante junio-julio.

# 3. Modelo de Negocio y Monetización

## 3.1 Publicidad Display (Ingreso principal)

Google AdSense / Ad Manager

- Banners display (300x250 / 728x90) entre la cuadrícula y los botones de acción.

- Banner inferior (footer) de 320x50 en móvil y 728x90 en desktop.

- Intersticial no intrusivo al completar el juego del día (máximo 1 vez por sesión).

Estimación de ingresos: Con 50,000 visitas diarias y un RPM de $3 a $8 USD para tráfico hispano de calidad, se proyectan entre $150 y $400 USD/día en ingresos publicitarios.

Publicidad programática directa

- A partir de 100,000 visitas mensuales, activar conexión con exchanges programáticos como AdX, Magnite o Index Exchange.

- Incremento esperado del RPM en un 40-60% respecto a AdSense básico.

## 3.2 Patrocinios y Marcas

- Patrocinio diario: "Hoy el juego es traído por [Marca]" visible en el header.

- Categorías patrocinadas: palabras relacionadas con la marca.

- Puzles temáticos patrocinados en fechas especiales.

Precios estimados: $500 a $2,000 USD por semana de patrocinio.

## 3.3 Modelo Premium / Freemium

- Suscripción opcional: "Palabras Premium" por $2.99/mes o $19.99/año.

- Beneficios: puzzles anteriores ilimitados, estadísticas avanzadas, modo sin publicidad, puzzles adicionales semanales, temas visuales exclusivos.

Tasa de conversión estimada: 2-5% de los usuarios activos diarios.

## 3.4 E-commerce y Merchandising

- Libro recopilatorio de puzzles (digital y físico bajo demanda).

- Merchandising: camisetas, tazas con diseños del juego.

- App móvil de pago ($0.99) con todas las funcionalidades premium incluidas.

# 4. Estado Actual del Producto (Julio 2026)

## 4.1 Modos de Juego

El juego ofrece tres modos de juego completamente funcionales, cada uno con su propio banco de puzzles, estadísticas y persistencia independiente:

- Modo Normal (150 puzzles): 4 categorías, 4 errores máximos, 4 palabras señuelo.

- Modo Difícil (150 puzzles): 4 categorías, 3 errores máximos, 8 palabras señuelo. Dificultad incrementada.

- Modo Mundial 2026 (25 puzzles): Edición especial durante el Mundial (11 Jun - 19 Jul 2026). 4 errores máximos.

- Modo Práctica: Puzzle aleatorio del banco normal sin límite diario, ideal para aprender.

## 4.2 Funcionalidades Implementadas

Juego principal:

- Selección determinista de puzzle diario basada en semilla YYYYMMDD.

- Tres modos simultáneos con pestañas de navegación (Normal / Difícil / Mundial).

- Cuadrícula de 4x4 palabras (16 + señuelos) con selección, animación y feedback visual.

- Temporizador interno con tiempo por categoría resuelta y tiempo total.

- Shake animation en error, pop animation en acierto.

- Indicador "Falta uno" cuando se seleccionan 3 de 4 palabras de una categoría.

- Pantalla de victoria con confetti y estadísticas detalladas.

- Pantalla de derrota con categorías no resueltas reveladas.

- Atajos de teclado: Enter para enviar, Backspace para deseleccionar.

Estadísticas y persistencia:

- Estadísticas independientes por modo (partidas jugadas, % victorias, racha actual, racha máxima, distribución de errores, mejor tiempo).

- Persistencia en localStorage con claves separadas por modo.

- Sincronización en la nube mediante Cloudflare KV.

- Migración automática de datos pre-multimodo con fallback a claves antiguas.

Archivo y calendario:

- Calendario visual completo desde 15 de junio de 2026.

- Navegación mensual con flechas y botón "Hoy".

- Días jugados marcados con indicador visual.

- Carga de puzzles anteriores mediante URL (?date=YYYY-MM-DD o /puzzle/YYYY-MM-DD).

Compartir y viralidad:

- Compartir resultados individuales por modo (Normal, Difícil, Mundial).

- Compartir resultados combinados de todos los modos jugados en un solo mensaje.

- Cada modo muestra su icono (🎮 Normal, 🎯 Difícil, ⚽ Mundial) y contador de errores.

- Emparejado de colores (🟨🟩🟦🟪) con tiempos parciales y total.

- Canales: nativo (navigator.share), WhatsApp, Twitter/X.

- Texto con enlace directo al puzzle diario.

Desafíos y comunidad:

- Sistema de desafíos entre amigos con código alfanumérico de 6 caracteres.

- Comparativa lado a lado con determinación de ganador (victoria > menos errores > mejor tiempo).

- Tabla de líderes global con rankings: mejor tiempo, racha máxima, total de victorias.

- Filtro de groserías para nombres de jugador.

Infraestructura y UX:

- PWA instalable con Service Worker y soporte offline.

- Manifest web, iconos de app y theme-color adaptativo.

- Notificación de actualización cuando hay nueva versión disponible.

- Tema claro/oscuro automático según preferencia del sistema.

- Tres niveles de tamaño de fuente (normal, lg, xl) para accesibilidad.

- Efectos de sonido: selección, acierto, error, victoria, derrota.

- Separación silábica automática con guiones según normas RAE para palabras largas.

- Variantes regionales de palabras (España, México, Argentina, Colombia).

- Google Analytics 4 configurado con eventos personalizados (game_start, game_won, game_lost, mode_selected, share_result, share_whatsapp, share_twitter, open_modal).

Backend API (Cloudflare Pages Functions):

- /api/stats — CRUD de estadísticas de usuario con merge inteligente.

- /api/leaderboard — Rankings globales con múltiples criterios de ordenación.

- /api/challenge — Creación y resolución de desafíos con TTL de 7 días.

- /api/contact — Formulario de contacto con envío vía Resend API.

- /api/subscribe — Suscripción/desuscripción a notificaciones push con Cloudflare KV.

# 5. Arquitectura y Stack Tecnológico

Frontend:

- Vite 6 + React 18 + Tailwind CSS 4.

- Componentes funcionales con hooks, 26 estados de juego.

- Enrutamiento mediante parámetros URL y path parsing (sin librería de routing).

- Service Worker para funcionalidad offline y caché de assets.

Backend:

- Cloudflare Pages Functions (Edge Workers) para API.

- Cloudflare KV para persistencia de datos (estadísticas, leaderboard, desafíos, suscripciones push).

- Resend API para envío de emails (formulario de contacto).

Testing:

- Vitest — 196 tests automatizados.

- Tests de lógica de juego, generación de puzzles, y funciones de compartir.

Despliegue:

- Cloudflare Pages con CDN global.

- wrangler CLI para despliegues.

- Publicación automática diaria en Twitter/X (@PalabrasConctds).

Analytics:

- Google Analytics 4 (G-3MTG2PS1HE).

- 8 eventos personalizados para seguimiento de interacciones clave.

# 6. Estrategia de Adquisición de Tráfico

## 6.1 Crecimiento Orgánico

### SEO

- Optimización para búsquedas: "juego de conexiones diario", "conexiones del día", "puzzle de palabras gratis", "juego como Connections en español".

- Meta tags OG, Open Graph para compartir en redes.

- Blog/landing page con tips y soluciones. [COMPLETADO — página /tips publicada]

Boca a boca y viralidad

- Resultado compartible en texto con emojis, tiempos y enlace directo.

- Integración con API de Twitter/X para compartir resultados. [COMPLETADO]

- WhatsApp: sharing nativo clave en Latinoamérica y España. [COMPLETADO]

Redes Sociales

- Twitter/X: publicación diaria y discusión comunitaria. [COMPLETADO — @PalabrasConctds]

- TikTok: soluciones rápidas, tips y curiosidades.

- Instagram: reels con el juego del día.

## 6.2 Crecimiento Pagado

- Meta Ads segmentado por interés en juegos y región hispana.

- Google Ads con keywords de baja competencia.

- CPL estimado: $0.10 a $0.30 USD por jugador activo.

## 6.3 Alianzas Estratégicas

- Colaboraciones con creadores de contenido en YouTube/Twitch.

- Cross-promotion con otros juegos diarios en español.

- Integración en portales de juegos y directorios.

# 7. Proyecciones Financieras

## 7.1 Escenario Base (12 Meses)

Supuestos del modelo:

- Crecimiento orgánico sostenido con inversión mínima en marketing los primeros 6 meses.

- RPM publicitario promedio de $5 USD para tráfico hispano.

- Tasa de conversión a premium del 2% sobre DAU activos.

- Sin costes de infraestructura significativos (Cloudflare Pages, plan gratuito).

- Costes de desarrollo mínimos al estar construido con tecnología moderna.

| Periodo | DAU | Visitas/mes | Ads | Premium | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1-3 | 1,000 | 5,000 | $45 | $0 | $45 |
| Mes 4-6 | 5,000 | 30,000 | $300 | $500 | $800 |
| Mes 7-9 | 20,000 | 150,000 | $1,500 | $2,000 | $3,500 |
| Mes 10-12 | 50,000 | 400,000 | $4,000 | $5,000 | $9,000 |
| TOTAL 12 meses |  | 585,000 | $5,845 | $7,500 | $13,345 |

## 7.2 Escenario Optimista (24 Meses)

- 200,000 DAU en mes 18, 500,000 DAU en mes 24.

- Ingresos publicitarios: $15,000 a $30,000/mes.

- Suscriptores premium: 5,000 a 10,000 = $15,000 a $30,000/mes.

- Patrocinios: $5,000 a $15,000/mes.

- Ingreso mensual total en mes 24: $35,000 a $75,000 USD.

Valoración estimada: Múltiple de 4-6x ingresos anuales = $1.7M a $5.4M USD.

# 8. Roadmap de Producto

## Fase 1 - Lanzamiento y Base (Completada)

Todos los elementos de la Fase 1 están completados. Resumen de logros:

- Juego diario funcional con 150 puzzles normales, 150 difíciles, 25 Mundial 2026 y 9 especiales por fecha. [COMPLETADO]

- Tres modos de juego: Normal, Difícil, Mundial. [COMPLETADO]

- Estadísticas locales con persistencia y migración automática. [COMPLETADO]

- Modal de cómo jugar, archivo calendario, pantalla GAME OVER. [COMPLETADO]

- Compartir resultados individuales y combinados con emojis y tiempos. [COMPLETADO]

- Tema claro/oscuro automático, tres tamaños de fuente. [COMPLETADO]

- PWA instalable con Service Worker y soporte offline. [COMPLETADO]

- Notificaciones push web con Cloudflare KV. [COMPLETADO]

- Dominio propio: laconexiondeldia.com. [COMPLETADO]

- Google Analytics 4 con eventos personalizados (G-3MTG2PS1HE). [COMPLETADO]

- Google AdSense integrado. [COMPLETADO]

- Sistema de desafíos entre amigos con códigos de 6 caracteres. [COMPLETADO]

- Tabla de líderes global con rankings múltiples. [COMPLETADO]

- Palabras señuelo (4 normal, 8 difícil). [COMPLETADO]

- Variantes regionales de palabras. [COMPLETADO]

- Separación silábica automática. [COMPLETADO]

- Suite de 196 tests automatizados (Vitest). [COMPLETADO]

- Publicación automática diaria en Twitter/X. [COMPLETADO]

- Página /tips con contenido SEO. [COMPLETADO]

## Fase 2 - Engagement (Actual)

- Integración publicitaria (AdSense). [COMPLETADO]

- Notificaciones push web. [COMPLETADO]

- Modo práctica con puzzles ilimitados aleatorios. [COMPLETADO]

- Efecto confeti al completar el puzzle. [COMPLETADO]

- Gamificación: racha, mejor tiempo, distribución de errores. [COMPLETADO]

- Push de nuevos puzzles y retención de usuarios.

- Newsletter semanal con estadísticas.

- Tabla de líderes semanal con premios virtuales.

## Fase 3 - Monetización y Protección Legal (Meses 2-4)

- Registro de marca "Palabras Conectadas" en OEPM (Clases 9, 41, 42).

- Registro del software en Propiedad Intelectual.

- Lanzamiento de suscripción Premium (Stripe / PayPal).

- Publicidad programática directa (AdX, Magnite).

- A/B testing de ubicaciones publicitarias.

- Analytics avanzados (funnels de conversión, cohortes).

## Fase 4 - Crecimiento (Meses 4-8)

- App móvil nativa (React Native).

- Modo multijugador en tiempo real.

- Puzzles temáticos semanales generados por IA.

- Internacionalización a portugués e inglés.

## Fase 5 - Escalado (Meses 8-12)

- Red de juegos: variantes del formato (Conexión Temática, Conexión Rápida).

- API pública para creadores de contenido.

- Programa de afiliados y embajadores.

# 9. KPIs y Métricas Clave

## 9.1 Métricas de Usuario

| Métrica | Definición | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| DAU / MAU | Usuarios activos diarios / mensuales | Crecer 20% mes/mes |
| Retención D1/D7/D30 | Usuarios que vuelven | >50% / >30% / >15% |
| Tasa de finalización | % que completan el puzzle del día | >70% |
| Modos por usuario | Modos distintos jugados por día | >1.5 |
| Compartidos por usuario | Veces que comparten resultado | >0.3 |
| Tiempo medio de partida | Minutos hasta completar | 3-8 min |

## 9.2 Métricas de Monetización

| Métrica | Definición | Benchmark |
| --- | --- | --- |
| RPM | Ingreso por cada 1,000 impresiones | >$5 USD |
| Tasa conversión Premium | % DAU que se suscribe | 2-5% |
| ARPU | Ingreso promedio por usuario | >$0.15 USD |
| LTV | Valor vitalicio del usuario | >$5 USD |
| CAC | Coste de adquisición de cliente | <30% LTV |

# 10. Estrategia de Crecimiento y Escalado

## 10.1 Efecto Red

Cada jugador que comparte su resultado expone el juego a su red. Este bucle viral es el motor gratuito de crecimiento:

- Diseño visual atractivo en el texto compartido con emojis, íconos de modo y tiempos.

- Compartir combinado: un solo mensaje con todos los modos jugados.

- Call-to-action: ¿Puedes hacerlo mejor? Juega aquí.

- Comparativa de tiempo y errores con amigos mediante desafíos.

## 10.2 Contenido como Motor

- Blog con análisis de palabras, curiosidades lingüísticas. [Página /blog publicada]

- Sección /tips con estrategias y consejos para resolver puzzles (tráfico orgánico).

- Newsletter diaria/semanal con estadísticas.

- TikTok/Reels: ¿Puedes resolver esto en 30 segundos?

## 10.3 Expansión a Nuevos Mercados

- Versión en inglés para competir con NYT.

- Versión en portugués (mercado brasileño).

- Versiones regionales con contenido localizado (España, México, Argentina, Colombia). [PARCIAL — variantes regionales implementadas]

## 10.4 Ecosistema de Juegos

- Variantes: Conexión Temática, Conexión Rápida, Conexión Visual.

- Red de sitios interconectados que comparten usuarios y monetización.

- API pública para que terceros creen puzzles y los compartan en la plataforma.

# 11. Análisis de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NYT lanza versión española | Media | Alto | Diferenciación + audiencia fiel + modos exclusivos (Mundial, Difícil) | ALTA |
| Competidores copian formato | Alta | Medio | Calidad + comunidad + marca + contenido localizado | ALTA |
| Estancamiento crecimiento | Media | Medio | Marketing + nuevas features + notificaciones push | MEDIA |
| Baja retención | Baja | Alto | Notificaciones + gamificación + modo práctica + desafíos | MEDIA |
| Problemas técnicos/escalabilidad | Baja | Medio | Stack moderno + Cloudflare Pages + CDN + KV | BAJA |
| Que alguien registre la marca antes | Media | Alto | Registrar marca en OEPM cuanto antes (Clases 9, 41, 42) | ALTA |
| Costes de infraestructura | Baja | Bajo | Cloudflare plan gratuito + funciones eficientes | BAJA |

# 12. Próximos Pasos

Para pasar de proyecto funcional a negocio generador de ingresos:

## Sprint 1 (Completado)

- Registrar dominio propio. [COMPLETADO]

- Solicitar cuenta de Google AdSense e integrar anuncios. [COMPLETADO]

- Configurar Google Analytics 4 con eventos personalizados. [COMPLETADO]

- Añadir meta tags OG y mejorar SEO on-page. [COMPLETADO]

- Implementar PWA: instalable, offline, service worker, manifest. [COMPLETADO]

- Implementar notificaciones push web con Cloudflare KV. [COMPLETADO]

## Sprint 2 (Completado)

- Ampliar banco de puzzles a 150 normales + 150 difíciles + 25 Mundial 2026 + 9 especiales. [COMPLETADO]

- Crear página de archivo para puzzles anteriores con calendario visual. [COMPLETADO]

- Implementar modo práctica con puzzles ilimitados. [COMPLETADO]

- Desarrollar modo difícil con 8 palabras señuelo y 3 errores máximos. [COMPLETADO]

- Edición especial Mundial 2026 con 25 puzzles temáticos. [COMPLETADO]

- Sistema de compartir combinado para todos los modos. [COMPLETADO]

- Sistema de desafíos entre amigos con códigos. [COMPLETADO]

- Tabla de líderes global con sincronización en la nube. [COMPLETADO]

## Sprint 3 (Próximo — Mes 1-2)

- Registrar la marca "Palabras Conectadas" en la OEPM (Clases 9, 41 y 42). Coste estimado: ~350€. Validez: 10 años.

- Registrar el código fuente en el Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. Coste: ~15€.

- Lanzar suscripción Premium (Stripe / PayPal).

- Activar publicidad programática directa (AdX, Magnite).

- Iniciar campaña en redes sociales (TikTok/Instagram).

- Contactar creadores de contenido para colaboraciones.

## Sprint 4 (Mes 3-4) — Aceleración

- Optimizar suscripción Premium y estrategia de precios.

- Implementar dashboard de analytics con métricas en tiempo real.

- Newsletter semanal con estadísticas de la comunidad.

- Nuevos modos de juego: Conexión Temática, Contrarreloj.

- API pública para integraciones de terceros.

Conclusión:

Palabras Conectadas ha evolucionado de un proyecto funcional a una plataforma de juegos completa con tres modos de juego, infraestructura cloud, sistema de desafíos, tabla de líderes global y todas las capacidades de monetización listas para activar. Con el primer mover en el nicho hispano de Connections, contenido original de alta calidad (334 puzzles), y una arquitectura moderna y escalable, el proyecto está posicionado para convertirse en un negocio digital rentable. La inversión inicial ha sido mínima y el producto se encuentra en una fase óptima para comenzar la generación de ingresos en los próximos 1-3 meses.